Z A P I S N I K

1. redne seje sveta KS Artiče, ki je bila dne 17.11.2014, s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih OŠ  Artiče.

Na seji so bili prisotni naslednji člani sveta KS:

Anton Gajšek, Franc Gorišek, Renata Slak, Aleš Kukovica, Darja Germšek - Predanič in Maša Lileg - Senica

Seje se niso udeležili:

Bernardka Ogorevc in Uroš Predanič, ki sta odsotnost opravičila.

Zapisnikar: Simona Mlakar

Sejo je vodil predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost seje.

Ad. 1

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupnih osem (8) članov, da je seja sklepčna in da se lahko nadaljuje z delom. Predlagal je naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

- ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda,

- potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta KS Artiče, z dne 16.10.2014 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje,

- seznanitev s predlogom zapisnika 20. redne seje sveta KS, z dne 01.10.2014 in potrditev istega¸

- poročilo predsednika sveta o opravljenih delih  v letu 2014 do 17.11.2014,

- vmesno poročilo predsednika sveta KS o izvršenih delih pri realizaciji projekta » revitalizacija Prosvetnega doma Artiče « do 17.11.2014,

- priprava  predlogov nujnih del s strani članov sveta, ki jih izvaja KS (po vaseh) za l. 2015 in predlogov investicij Občine Brežice za KS Artiče v letu 2015,

- obravnava osnutka predloga finančnega plana KS za leto 2015,

- seznanitev članov sveta o finančnem stanju sredstev na računu z dne 17.11.2014 in načrtovanje porabe teh do konca l. 2014,

- imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev za l.2014, določitev roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v l. 2015,

- potrditev cenikov KS (PD, BD,MV) za l.2015,

- podaljšanje oz. sklenitev podjemne pogodbe s Simono Mlakar za opravljanje administrativnih in drugih del v KS v l. 2015,

- plačila prevoznih stroškov predsedniku sveta KS  v zvezi z opravljanjem njegovih nalog v novem mandatnem obdobju 2014 do 2018,

- izdajanje Artiških novic v letošnjem letu in v l. 2015,

- pripombe in predlogi,

- razno.

UGOTOVITVENI SKLEP

Predsedujoči ugotavlja, da je prisotnih šest (6) članov sveta KS Artiče od skupno 8 članov, da smo sklepčni in da se vsi prisotni člani sveta KS strinjajo s predloženim dnevnim redom 1. redne seje sveta KS.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 2

Potrditev  zapisnika konstitutivne seje sveta KS Artiče, z dne 16.10.2014 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.

Vsi člani sveta KS so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika konstitutivne seje sveta KS za mandatno obdobje 2014-2018, z dne 16.10.2014. Na predlog zapisnika s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta KS zapisnik konstitutivne seje predlagal v potrditev.

UGOTOVITVENI SKLEP

Svet potrjuje zapisnik konstitutivne seje sveta KS Artiče. Zapisnik konstitutivne seje se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.3

Seznanitev s predlogom zapisnika 20. redne seje sveta KS, z dne 01.10.2014 in potrditev istega.

Vsi člani sveta so po elektronski pošti na vpogled prejeli predlog zapisnika 20. redne seje sveta z dne 1.10.2014. Predsednik sveta je prisotnim še dodatno obrazložil obravnavane točke dnevnega reda, saj novoizvoljeni člani še niso bili podrobno seznanjeni z vsebino zapisnika.

Na predlog predstavljenega zapisnika s strani prisotnih ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta KS zapisnik 20.redne seje predlagal v potrditev.

UGOTOVITVENI SKLEP

Svet potrjuje zapisnik 20.redne seje sveta KS Artiče, z dne 1.10.2014. Zapisnik se objavi na internetni strani KS Artiče – pod »javne objave«.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.4

Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih v l. 2014 do 17.11.2014.

Predsednik sveta KS Artiče g. Anton Gajšek je člane sveta na kratko seznanil z aktivnostmi, ki jih je izvajal v zgoraj omenjenem obdobju.

Prisotne je seznanil o realiziranih delih KS v letu 2014 in jih obvestil, da je podrobna obrazložitev bila obravnavana na 19. seji sveta KS, z dne 10.09.2014 pod točko ad. 3. Zapisnik te seje in obrazložitev del se nahaja na spletni strani KS Artiče.

V obdobju od 10.09.2014 do 17.11.2014 je opravil predvsem naslednja dela:

- tekoča dela v zvezi z delovanjem tajništva (iskanje nove lokacije za delovanje tajništva v OŠ Artiče),

- aktivnosti v zvezi z začetkom obnove PD, organiziranje in sodelovanje za fizično izpraznitev prostorov PD – selitev nepremičnin na razne lokacije, sestanki s krajani, sestanki s člani sveta KS,

- dogovori s kulturnimi društvi za izpraznitev prostorov PD, vodenje evidence prestavitve premičnin, dogovori glede premestitve lokacije tajništva, obveščanje krajanov, razgovori z Amisom - paket ADSL - začasna zamrznitev uporabe, dogovori za snemanje zaves in shranjevanje zaves s firmo Art dekor iz Ljubljane, odprodaja kurilnega olja in mnoge druge aktivnosti v zvezi s prenovo PD,

- aktivnosti v zvezi z obnovo okolice spomenika 1. svetovni vojni v Artičah ( navodila izvajalcu in kontrola del),

- organiziranje odprodaje jeklenih odpadkov iz Prosvetnega doma Artiče - Surovini Krško,

- udeležbe na rednih tedenskih koordinacijskih sestankih v zvezi s celostno obnovo PD,

- podrobni dogovori s Karin Rožman glede priprave predloga KS za ureditev okolice PD,

- aktivnosti v zvezi s pripravo za optiko do PD in znotraj PD (sestanek s predstavnikom Telekoma – g. Možina),

- uvedba v delo – HPG - mostiček na potoku Močnik,

- dostava podatkov Davidu Flajniku v zvezi z gramoziranjem JP, ki so bile poškodovane ob neurjih ( dopis in fotografije ),

- skupaj z izvajalcem in tajnico odreditev del na terenu gramoziranja JP – sestanek in ogled z izvajalcem del ( Zorko s.p.),

- aktivnosti v zvezi s prečrpavanjem kurilnega olja iz začasne hrambe v OŠ Artiče, prisotnost in fotografiranje števcev,

- priprave za konstitutivno sejo sveta KS,

- tekoča dela (aktivnosti po  neurju ) – organiziranje odstranjevanja podrtih dreves in čiščenja zamašenih jaškov,

- aktivnosti v zvezi z namestitvijo nove akustične in scenske opreme v Prosvetnem domu – angažiranje vseh uporabnikov in tudi g. Franca Derendo,

- aktivnosti v zvezi s pripravo pogodbe za zimsko vzdrževanje javnih poti v sezoni 2014/2015,

- redno sodelovanje na koordinacijskih sestankih na obnovi mostička v Zgornjem Obrežju in spremljanje del s strani predstavnika KS,

- druga dela.

UGOTOVITVENI SKLEP

Svet KS Artiče sprejema poročilo o delu predsednika sveta KS. Prav tako se prisotni člani sveta strinjajo s predstavljenim načinom dela.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.5

Vmesno poročilo predsednika sveta KS o izvršenih delih pri realizaciji projekta » revitalizacija Prosvetnega doma Artiče « do 17.11.2014.

Predsednik sveta prisotnim pojasni, da je v zvezi s celostno obnovo Prosvetnega doma Artiče KS kot upravljavec doma vključena na različne načine. Predsednik sveta dela spremlja dnevno, jih fotografira, se redno udeležuje tedenskih koordinacijskih sestankov, kjer predlaga izboljšave, opozarja na morebitne napake, sodeluje z investitorjem Občino Brežice pri iskanju rešitev za razne probleme, ki se pojavljajo pri dokaj zahtevni adaptaciji PD.

Sodeluje in predlaga določene sestanke v zvezi z reševanjem problema akustične opreme, scenske opreme, služnostih pogodb itd. Prisotnim pove, da je pri obnovi prišlo tudi do nepredvidenih del, ki niso zajeta v projektu. Gre predvsem za sanacijo podkonstrukcije odra, problem višin prostorov v kleteh, zaradi višin obstoječih temeljev. Težava se je ugotovila tudi ob menjavi žlebov na delu strehe, ko so delavci opozorili na pretanke lesene letve na delu ostrešja, ki ni bil saniran v preteklih letih, na poškodovano in dotrajano strešno kritino Kikinda ( leto izdelave 1969 in 1970 ), premalo količino točkastih snegolovov na celotni strehi, zaradi česar padajo v zimskem času snegolovi s strehe in predstavljajo neposredno nevarnost za šolske otroke, ki čakajo pri PD na šolski avtobus. Vsled navedenega je predsednik sveta sprožil vse aktivnosti za nujno sanacijo tega dela strehe. Na osnovi dogovorov z Občino Brežice, ki so še v teku, bo potrebno del finančnih sredstev zagotoviti tudi s strani KS. Predvideva se, da bo potrebno sofinancirati polovični delež za obnovo strehe v znesku cca 5.000 eur. Članom sveta pojasni, da je edino odgovorno, da sedaj, ko je postavljen gradbeni oder okoli celega objekta in ko zaključna dela okoli objekta še niso dokončana ter glede na stanje tega dela ostrešja, ki prepušča dež in suhi sneg ter lahko uniči novo položeno toplotno  izolacijo, nujno pristopi k sofinanciranju obnove tega dela ostrešja, vključno z nameščanjem snegolovov na celotnem ostrešju. Prav tako mora po navodilih Občine KS zaradi omejenih finančnih sredstev in dodatnih del na sanaciji odra financirati tudi izdelavo lesene kabine za upravljanje z avdio in scensko opremo ter izdelavo lesenih karnis v dvorani v skupni vrednosti cca 3.900,00 eur ter zato pridobiti ustrezne ponudbe, saj ta dela niso vključena v projektni dokumentaciji. Finančna sredstva bo KS planirala v predlogu finančnega načrta za leto 2015. Planirana sredstva bo pridobila na osnovi prejetih proračunskih sredstev v letu l. 2015, o čemer smo seznanili Občino.

UGOTOVITVENI SKLEP

Prisotni člani sveta se strinjajo s predstavljenim načinom dela KS pri realizaciji projekta revitalizacija Prosvetnega doma Artiče in podpirajo način spremljanja dela  predsednika sveta KS g. Gajška ter se strinjajo s potrebno izdelavo kabine in karnis in z nujno sanacijo dela ostrešja ter z višino in načinom sofinanciranja.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 6

Obravnava  predlogov nujnih del, ki jih izvaja KS (po vaseh) za l. 2015 in predlogov investicij Občine Brežice za KS Artiče v letu 2015

Predsednik sveta prisotnim pojasni, da je obseg in vrsta del, ki jih izvaja Krajevna skupnost odvisna predvsem od sredstev, ki si jih po sprejetem proračunu pridobimo s strani Občine Brežice in nekaj lastnih sredstev, katera pridobimo iz prejetih najemnin za grobna polja in raznih donacij oz. sofinanciranj s strani vaščanov ter oddajo prostorov v najem. Na osnovi teh sredstev (občinskih in lastnih) izdelamo finančni načrt, na osnovi katerega skozi tekoče leto ta sredstva črpamo.

Večji del prejetih sredstev se tako porablja predvsem za vzdrževanje javnih poti po KS (redno letno gramoziranje cestišč, obrezovanje vej ob JP, čiščenje jarkov in nujna druga opravila ob teh JP )ter za čiščenje javnih poti v zimskih mesecih, nujno pa moramo zagotavljati tudi sredstva za delovanje KS (plačevanje stroškov električne energije, zavarovanja objektov s katerimi upravlja KS oziroma so v njeni lasti, ogrevanja, strošek dela po podjemni pogodbi, nabavo pisarniškega materiala, administracijo spletne strani …), za vzdrževanje kompleksa Banove domačije, za vzdrževanje Prosvetnega doma, za urejanje vasi po KS in za vzdrževanje pokopališča trer mrliške vežice. Vsled zgoraj obrazloženega predsednik sveta predlaga, da vsak član sveta, ki je tudi predstavnik določene vasi, pripravi predloge nujnih vzdrževalnih del po javnih poteh, kakor tudi za druga dela, ki so povezana s prevoznostjo teh poti (čiščenje kanalov ob poteh, mulčenje brežin, itd…),iz razloga, da bomo sredstva porabljali res tam, kjer je nujno potrebno.

Predsednik sveta izpostavi, da je predvsem potrebno nadaljevati nekatere aktivnosti v zvezi z deli, ki so še ostala nerealizirana iz prejšnjih let in sicer po vaseh:

- TREBEŽ -  nadaljevanje aktivnosti v zvezi s problematiko čiščenja potoka Volčjak in sanacijo ograje pri hiši Švajger,

- DOLENJA VAS PRI ARTIČAH - nadaljevanje aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem javnih poti (večje saniranje poti od hiše Rožac do Kovačič, predvsem iz razloga večje frekventnosti po tej poti),

- ARNOVO SELO -reševanje problema stekanja meteornih vod pri hiši Barbič,

- DEČNO SELO - reševanje problema na križišču  JP št. 526321 in št. 526331 pri stanovanjski hiši Herceg,

- GLOGOV BROD – nadaljevanje aktivnosti v zvezi z namestitvijo dveh novih avtobusnih postajališč,

- SP.POHANCA - nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ureditvijo problematike s stekanjem meteorne vode na glavno cesto pri stanovanjski hiši Ogorevc Bernardke, namestitev avtobusne hišice na obstoječem avtobusnem postajališču in ureditev rondoja,

- ZGORNJI OBREŽ- ureditev vodnjaka v centru vasi.

Prav tako predsednik sveta izpostavi, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi v zvezi z investicijskimi deli, ki jih vodi in financira Občina Brežice in sicer z:

- dokončanjem celostne obnove Prosvetnega doma in obnovo dela dovozne poti -lokalne ceste od P.D. do O.Š. Artiče ( v sklopu že izdelanega projekta obnove firme Trasa d.o.o Maribor),

- proučitvijo rešitve kanalizacije za center Artič tudi iz OŠ Artiče v sklopu prenove tega odseka ceste v letu 2015,

- nadaljevanjem sanacije in preplastitve LC 024471 Artiče-Volčje,

- odkupom zemljišča Banove domačije,

- dokončanjem projekta obnove mostu na potoku Močnik v Zg. Obrežu,

- namestitvi dveh avtobusnih hišk na postajališčih v Glogovem Brodu,

- nadaljevanjem aktivnosti v zvezi z izgradnjo pločnika ob republiški cesti Rlll 676 po že izdelanem projektu v Dečnem selu,

- izgradnjo pločnika in cestišča Sp. Pohanca – Trebež RIII 676,

- postavitvijo avtobusne hišice med stanovanjskima hišama Rožman in Grdovič v Spodnji Pohanci in sanacijo odvoda meteornih vod nasproti stanovanjske hiše Ogorevc Bernardke ter ureditev rondoja,

- namestitvi novega avtobusnega postajališča pri hiši Cerjak v Arnovem selu,

- postavitvijo cca 5 stebrov javne razsvetljave vključno z vgradnjo električnih kablov na JP 526471 - od križišča s cesto LC191271 do hiše s hišno številko Dolenja vas pri Artičah 33C v vasi Dolenja vas pri Artičah. V skladu z gornjimi navedbami je KS izdelala predlog investicijskih del za KS, ki ga mora dostaviti na Občino Brežice na oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.

UGOTOVITVENI SKLEP

Prisotni člani sveta se strinjajo s predlaganimi deli za leto 2015, ter da do 19.11.2014 dostavijo na KS še eventualne dopolnitve za dela po vaseh. Prav tako se strinjajo s predlogi KS za investicije za leto 2015 do 2018, ki jih bo KS dostavila na Občino Brežice do 21.11.2014.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti

Ad.7

Obravnava osnutka predloga finančnega načrta KS za leto 2015.

Predsednik sveta predstavi prisotnim članom sveta predlog finančnega načrta KS za leto 2015 po proračunskih postavkah. Pojasni, da so za KS Artiče predvidena proračunska sredstva Občine Brežice za leto 2015 v višini 49.364,68 eur. KS je planirala lastna sredstva v maksimalni višini 23.000 eur. Predlog finančnega načrta smo izdelali po navodilih Občine Brežice, katera smo prejeli dne 11.11.2014. Pripravljen finančni načrt z obrazložitvijo  po proračunskih postavkah je na oddelek za proračun in finance potrebno dostaviti do 21.11.2014. Prisotni člani sveta so se s predstavljenim finančnim načrtom strinjali.

UGOTOVITVENI SKLEP

Člani sveta potrjujejo predlog finančnega načrta KS za leto 2015, katerega je potrebno dostaviti na oddelek za proračun in finance Občine Brežice do 21.11.2014.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti

Ad.8

Seznanitev članov sveta o finančnem stanju sredstev na računu z dne 17.11.2014 in načrtovanje porabe teh do konca l. 2014,

Predsedujoči prisotne seznani s stanjem sredstev na TRR na dan 17.11.2014:

| PREJETIH SREDSTEV NA TRR DO 17.11.2014 | 70.297,41€ |
| --- | --- |
| PLAČANIH OBVEZNOSTI | 63.244,29 € |
| STANJE NA DAN 12.12.2013 | 7.053,12 € |

V nadaljevanju  predsedujoči obrazloži, da je KS Artiče s proračunskimi sredstvi in lastnimi sredstvi razpolagala v skladu s sprejetim finančnim načrtom KS za leto 2014. Veliko del se je izvedlo predvsem iz razloga nadzorovane porabe vseh fiksnih stroškov, določena večja dela pa smo izvedli tudi s pomočjo krajanov (sofinanciranje del). Finančni načrt KS je sestavni del proračuna Občine Brežice, zato je potrebno porabo sredstev nadzorovati in se z Občino usklajevati skozi vse leto.

Zgoraj izkazano stanje finančnih sredstev na dan 17.11.2014 se bo porabilo do konca leta za neplačane obveznosti do dobaviteljev. Predvideva se, da naj bi se v proračunsko  leto 2015 prenašalo cca 1.000,00 eur sredstev, ki bodo namenjena za poravnavo obveznosti, ki se še nanašajo na poslovanje iz leta 2014.

UGOTOVITVENI SKLEP

Prisotni so seznanjeni s finančnim stanjem KS Artiče in soglašajo s predvidenim zneskom prenosa sredstev v l.2015.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.9

Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev za l.2014, določitev roka izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v l. 2015,

Predsednik sveta predlaga, da se letos inventurna komisija imenuje v enaki sestavi kot prejšnja leta in sicer predlaga za predsednico komisije Renato Slak z dvema članoma in sicer:Urošem Predaničem in Simono Mlakar. O točnem datumu izvajanja popisa inventure se imenovani dogovorijo naknadno, vsekakor pa se morajo inventurni popisi opraviti v skladu s predpisi do 31. januarja 2015. Poročila o popisu inventure mora inventurna komisija posredovati v sprejem svetu KS do 12. februarja 2015.

UGOTOVITVENI SKLEP

Svet KS potrjuje predlagano sestavo inventurne komisije kakor tudi njeno terminsko izvedbo.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.10

Potrditev cenikov KS (PD, BD,MV) za l.2015.

Predsednik sveta prisotnim predstavi pripravljene osnutke cenikov Prosvetnega doma, Banove domačije in pokopaliških storitev za leto 2015. Pripravljeni predlogi cenikov se glede na prejšnja leta skorajda ne spreminjajo, razen postavk na predlogu cenika za Prosvetni dom. Po predlogu naj bi se na ta cenik dodala:

- postavka za zaračunavanje enodnevnega najema PD za izvedbo valete devetošolcem OŠ Artiče,

- po predlogu naj bi se nekoliko spremenile cene za zunanje uporabnike, saj pri oddaji prostorov tem uporabnikom nastajajo dodatni režijski stroški.

UGOTOVITVENI SKLEP

Člani sveta se strinjajo s predstavljenimi predlogi cenikov za leto 2015 za Prosvetni dom, Pokopališče in Banovo domačijo in jih potrjujejo. Ceniki se objavijo na spletni strani KS Artiče.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.11

Podaljšanje oz. sklenitev podjemne pogodbe s Simono Mlakar za opravljanje administrativnih in drugih del v KS v l. 2015.

Predsednik sveta prisotnim predlaga, da se na osnovi prejetega soglasja, ki si ga še moramo pridobiti s strani župana, podaljša oz. na novo sklene podjemna pogodba s Simon Mlakar za čas od 01.01.2015 - 31.12.2015, ki ta dela opravlja že od l. 2011, dokler skupaj z Občino ne najdemo drugo trajnejšo rešitev.

UGOTOVITVENI SKLEP

Svet KS potrjuje sklenitev podjemne pogodbe s Simono Mlakar, v času od 1.1.2015-31.12.2015

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad. 12

Plačila prevoznih stroškov predsedniku sveta KS v zvezi z opravljanjem njegovih nalog v novem mandatnem obdobju 2014 do 2018.

Na pobudo člana sveta in s sklepom 7.redne seje z dne 17.10.2011 se predsedniku sveta g. Antonu Gajšku v zvezi z opravljanjem njegovih nalog za KS na podlagi njegovih poročil in na osnovi potnega naloga izplačujejo prevozni stroški. Potni nalog sopodpiše eden od članov sveta KS. Predlaga se , da je sopodpisnik podpredsednica sveta KS Renata Hribar.

Iz poročil v zvezi z opravljenimi deli po mesecih, katera predsednik sveta na vsaki seji predstavi, ugotavljamo, da je povračilo teh stroškov več kot utemeljeno, zato prisotni soglašajo, da se predsedniku sveta g. Antonu Gajšku priznajo prevozni stroški za opravljanje del za KS v obdobju od 2014 do 2018.

UGOTOVITVENI SKLEP

Člani sveta se strinjajo, da se predsedniku sveta g. Antonu Gajšku prevozni stroški v zvezi z opravljanjem del po KS še vedno priznavajo in izplačujejo na osnovi njegovih poročil in potnih , ki jih sopodpiše eden od članov sveta KS.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti

Ad.13

Izdajanje Artiških novic v letošnjem letu in v l. 2015.

Predsednik sveta pove, da smo Artiške novice financirali s pomočjo donatorskih sredstev predvsem domačih obrtnikov in tudi nekaj večjimi okoliškimi podjetji ter z lastnimi sredstvi. Izdajali smo jih od  l.2011. S pomočjo uredniškega odbora in predvsem z veliko prostovoljnega dela urednice glasila ga. Lidie Zbašnik nam je uspelo natisniti 10 izvodov glasila, s katerimi smo skrbeli za dobro informiranost vseh krajanov naše krajevne skupnosti. Želja predsednika sveta je, da se ob koncu leta izda še en izvod Artiških novic, vendar to zaenkrat ni mogoče izpeljati brez pomoči uredniškega odbora in glavne urednice.

V l.2015 planiramo izdajati Artiške novice oziroma Informator, vendar v veliko manjšem obsegu. Predvideva se izdati vsaj eden do dva izvoda na leto. Za informiranje vaščanov o delu sveta krajevne skupnosti in o drugih delih ter prireditvah se bomo posluževali naše internetne strani, ki je prav gotovo dober vir obveščanja za današnji čas, priznati pa moramo, da je s takšnim načinom obveščanja prikrajšana predvsem starejša populacija.

UGOTOVITVENI SKLEP

Člani sveta se strinjajo z nadaljevanjem obveščanja krajanov preko glasila Artiške novice oziroma Informatorja – z izdajo 1. do 2 izvodov in z informiranjem krajanov ter ostalih preko internetne strani.

Sklep je bil sprejet s 6-mi glasovi »ZA« in »0« glasovi proti.

Ad.14

Pripombe in predlogi.

Ga. Darja Germšek Predanič opozarja na poškodovanost cestišča na LC št. 024671 od mostička pri hiši Lipej do stanovanjske hiše Medved in na dotrajanost omenjenega mostička, zato predlaga celotno sanacijo mostička in čiščenje dotoka meteorne vode do obstoječega mostička. Opozarja tudi na problem stekanja meteorne vode pri stanovanjski hiši Cizelj, kjer predvsem ob večjih nalivih v obcestni jarek priteče večja količina vode, ta pa se nato zliva na cestišče glavne ceste.

Predsednik pove, da bosta skupaj pogledala zadevo na terenu in poiskala možne rešitve.

Ad.15

Razno

Člani sveta predlagajo, da se ob koncu leta organizira srečanje novoizvoljenih članov in članov preteklega mandata.

S predlogom se strinjajo vsi prisotni.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri

Pripravila:  Simona Mlakar

Predsednik sveta KS Artiče

Artiče, 17.11.2014                                                                                    Anton Gajšek lr